Souhrnné vyhodnocení projektů 2020

Odbor rozvoje investic

Projekty EU

Statutární město Chomutov každoročně čerpá finanční prostředky z různých zdrojů financování, pro rok 2020 se jednalo o tyto zdroje:

- OPŽP – operační program Životní prostředí

- OPVVK – Operační program vývoj, vzdělávání, konkurenceschopnost

- MK ČR – Ministerstvo kultury

- MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj

- IROP – Integrovaný regionální operační program

- Interreg V/A

- OPZ – Operační program zaměstnanost

- SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury

Odbor rozvoje a investic zahrnuje mimo úseku investic a územního plánování i úsek dotací. Dotační úsek připravuje a následně čerpá z výše uvedených dotačních fondů investiční i neinvestiční projekty, tak jak jsou uvolňovány jednotlivé projektové výzvy.

Projektový manažeři odboru rozvoje a investic v průběhu celého roku 2020 pracovali na přípravách nových projektů, zaregistrovali několik nových žádostí o dotace a současně po celý rok pracovali na realizaci a ukončení projektů z předchozích monitorovacích období.

Projekty realizované - přecházející z minulého období:

OPZ – Prostupné zaměstnávání

OPZ – Chytrý Chomutov

OPVVK – Inkluzivní vzdělávání v CV

Interreg V/A – Otevřené a moderní úřady

SFDI - Rekonstrukce lávky přes I/13 k nádraží ČD

IROP – Výkup sociálních bytů v Chomutově

MK – historické památky

Nové podané žádosti - projekty:

MMR - Tvorba studie - využití brownfieldu objektu bývalých Městských lázní v Chomutově

OPŽP - Budova Chelčického čp. 98, Chomutov

OPŽP - Protipovodňový, varovný a informační systém

OPŽP - Zelená střecha MŠ Palackého č.p. 4057 v Chomutově

OPŽP - Zelená střecha MŠ Zahradní č.p. 5185 v Chomutově

OPŽP - Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, Chomutov, ul. Přemyslova a ul.

Mostecká

OPŽP - Retenční nádrže v areálech TSMCH - lokalita Na Moráni a U Větrného mlýna

KÚ ÚK – Program podpory odpadového hospodářství – Podzemní kontejnery

Přípravu projektů a veškeré související náklady s přípravou projektů hradí město. Nové žádosti o podporu jsou v průběhu roku registrovány a po jejich případném schválení přidělením Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebo uzavřením Smlouvy o dílo, dojde k samotné realizaci projektů. Projekty jsou realizovány dle předem stanoveného harmonogramu, včetně určeného finančního plánu, postupného vyúčtování a následného proplácení jednotlivých Žádostí o platbu. V konečné fázi po skončení fyzické realizace projektů dochází ke zpracování celkového závěrečného vyúčtování dotace.

Níže uvedené tabulky ve stručnosti představují přehled nákladů na přípravu a realizaci projektů a současně i přehled příjmů dotací v roce 2020.

Tabulka vyúčtování výdajů příprav a realizace projektů v roce 2020:

Výdaje – náklady projektů v roce 2020:

Příjmy – přijaté dotace v roce 2020:

Celkové náklady na přípravu a realizaci projektů EU včetně přispění ministerských programů ČR tzv.  národních zdrojů dosáhly výše 53.058.239,- Kč z celkově rozpočtovaných 54.307.100,- Kč, se podařilo naplnit procento plnění čerpání ve výši 98 %.

Odbor rozvoje a investic zajistil celkový roční příjem za projekty hrazené z dotačních prostředků v roce 2020 ve výši 36.477.493,- Kč z původně předpokládaných 26.526.000,- Kč, se podařilo ze 100 % naplnit rozpočtovou stránku příjmů ORI.

Překročení plánovaného limitu způsobily příjmy zahrnující doplatky projektů z předchozích období (2019) například IROP – rekonstrukce učeben a nízkoprahové denní centrum. Výkup sociálních bytů dotačně zajišťoval úsek dotací, samotný výkup Odbor majetku města.

V celkových příjmech jsou zahrnuty i příjmy z projektů realizovaných v roce 2020 a to i z části, nebo zcela proplacených v roce 2020, převážně se jedná o více - etapové projekty, jejichž realizace probíhá i několik let po sobě jdoucích, například projekt s názvem Inkluzivní vzdělávání v Chomutově, Prostupné zaměstnávání a Otevřené a moderní úřady.

Následující tabulka přehledu projektů stručně popisuje všechny projekty, které byly v roce 2020 ve fázi přípravy, nebo realizace, i přechodu z předchozích monitorovacích období. Také jsou zde uvedeny projekty, které byly dokončeny a proplaceny z části, nebo úplně.  U jedno-etapových projektů zpravidla dochází k posunu plateb do dalšího období, vždy záleží obsahu projektu z hlediska jeho naplnění, na době realizace projektu a jeho ukončení a podání žádosti o platbu.

Tabulka – přehled projektů 2020

Projekty dotované z Evropské unie jsou řízeny pravidly o poskytování dotací, jejich příprava, realizace, monitoring a udržitelnost je časově a finančně velmi náročná. Po ukončení fyzické realizace projektu a jeho vyúčtování, dochází ke kontrole a vypracování závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu. U projektů, které jsou složeny z více etap, jsou zprávy a žádosti o platbu zpracovávány průběžně, zpravidla po šesti měsících realizace projektu. U jedno-etapových projektů, je vždy závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu vyhotovena po skončení fyzické realizace projektu.

Po skončení fyzické realizace a administrace projektu včetně vyrovnání všech finančních závazků, začíná u jistých typů projektů povinná tzv. udržitelnost. Jedná se zpravidla o tzv. tvrdé projekty, investiční projekty podporující rekonstrukce, výstavby, vybavení a zhodnocení majetku. V monitorovacích zprávách o udržitelnosti projektu (MZUP) je nutné jednou za rok monitorovat cíle, výsledky a indikátory projektu, tato doba zpravidla bývá 5 – 10 let, vždy podle podmínek poskytovatele dotace.

SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury), město obdrželo dotaci na níže uvedený projekt:

- Lávka k nádraží nad silnicí I/13 – projet byl dokončen, celkové výdaje projektu 11.448.699 Kč, dotace 97 % - 8.051.162,- Kč z CZV, podíl SMCH 3.336.675,- Kč. V rámci Operačního programu vědy, výzkum, vzdělávání, konkurenceschopnost (OPVVK) úsek dotací realizuje třetím rokem projekt s názvem Inkluzivní vzdělávání v Chomutově. Tento projekt je podpořen z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jeho celkové náklady zhruba dosahují výše 29. mil. korun českých. V projektu byly zapojeny čtyři základní školy, jedna mateřská škola a nezisková organizace Člověk v tísni. Jedná se o více - etapový projekt, realizace projektu probíhala v období od 1. 7. 2016 do 31. 6. 2019. projekt podpořil inkluze v oblasti předškolního vzdělávání, podpořil realizace proinkluzivních opatření. Specifickým cílem je zkvalitnění vzdělávání zejména v sociálně vyloučených lokalitách a řešení specifických situací v inkluzivním vzdělávání romských dětí a ostatních dětí a žáků, kteří čelí podobným překážkám ve vzdělávání v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu. Realizace projektu byla řádně ukončena a vyúčtována v druhé polovině roku 2019, kontrola ze strany poskytovatele dotace byla ukončena v únoru 2020. V rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ) byly dále v roce 2020 realizovány tyto projekty: - Prostupné zaměstnávání v Chomutově - realizace 2017-2020 - ukončen - Chytrý Chomutov – projekt v realizaci 2018 - 2020 - ukončen KÚ ústeckého kraje – podpora veřejného odpadového hospodářství - Polopodzemní kontejnery sídliště Březenecká. Celkové náklady dosáhly - 5.042.436 Kč, dotace pouze 489.269 Kč z důvodu vyčerpání částky de minimis.

Za podpory Ministerstva životního prostředí, programu OPŽP město získalo dotaci na projekt Protipovodňový, varovný a informační systém. Celkové způsobilé náklady projektu - 6.235.892 Kč. Dotace připsána ve výši 4.292.620 Kč. Projekty podpořené z 30 % města Chomutova, dotace připsána spolkům z MŠMT: - Rekonstrukce zařízení fotbalové hřiště Dr. Jánského

- Revitalizace sportoviště Heyrovského - softbal

V rámci podpory kulturních památek získalo SMCH podporu z Ministerstva kultury ve výši 400.000,- Kč na opravu městské věže na náměstí 1. máje.